«30» февраля 2016г

Договор подряда № 1111/1111

Компания ООО «Хорошие Окна»,  в лице Генерального Директора Левых Дениса Олеговича, действующего на основании устава,  именуемая в дальнейшем « Подрядчик» и   Иванов Иван Иванович  именуемый  в дальнейшем «Заказчик»,заключили настоящий договор о нижеследующим.

- Предмет договора.

1.1.  Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить Работы в объеме указанном в п.1.2. настоящего договора, в помещении  заказчика, находящемся по адресу:  Мос. Обл, Раменский район д. Залипкинская дом.13 (далее Объект работ).

  - Объем Работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, определен в спецификации (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

  - Работы выполняются из материалов и силами Подрядчика.

- Права и обязанности сторон.

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Передать подрядчику всю необходимую для выполнения Работ по настоящему договору информацию.

2.1.2. Предоставить Подрядчику возможность беспрепятственного доступа на Объект Работ.

2.1.3. Обеспечить Подрядчику возможность подключения к электрическим сетям на Объекте Работ.

2.1.4. Своевременно оплатить выполняемые подрядчиком работы в порядке указанном в разделе 3 настоящего договора.

2.1.5. Своевременно принять выполнение Подрядчиком Работы в порядке указанном в разделе 5 настоящего договора.

2.2. Заказчик вправе:

2.2.1. Требовать качественного и своевременного выполнения Подрядчиком Работ по настоящему Договору.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Выполнить работы качественно и в сроки, указанные в разделе 4 настоящего договора.

2.2.3. Выполнить Работу из своих материалов, своими силами и средствами, предоставить материалы и конструкции, свободные от прав третьих лиц.

2.3.3. Безвозмездно устранить все выявленные недостатки по требованию Заказчика в соответствии с разделом 6 настоящего договора.

.2.34. Соблюдать правила пожарной безопасности и техники безопасности на объекте.

2.3.5. Немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнения Работ по настоящему договору в случае обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий исполнения его указаний о способе выполнения работ. В этом случае убытки Подрядчика, вызванные приостановлением работ, относятся на счет Заказчика.

2.4. Подрядчик вправе:

2.4.1. Удержать результат работ при не выполнении заказчиком обязанностей, указанных в разделе 3 настоящего договора.

- Общая сумма договора и порядок расчетов:

3.1. Общая стоимость настоящего договора составляет 100 000 (сто тысяч).рублей 00 копеек(сумма цифрами и прописью)

  - Расчеты по настоящему Договору производятся между  Сторонами в следующем порядке:

В день подписания Сторонами настоящего Договора Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере  70 процентов от договорной стоимости работ, что составляет 70 000 (семьдесят тысяч) 00 копеек                                                                                     .                                                                                                         рублей(сумма цифрами и прописью) .

3.3. Окончательный расчет за выполняемые по настоящему договору Работы Заказчик производит в день установки  конструкций  на Объекте работ в размере 30 процентов от договорной стоимости Работ что составляет 30 000 (тридцать тясяч) 00 копеек                                                                                                                                 рублей(сумма цифрами и прописью).

3.4. Расчеты по настоящему договору производятся путем внесения Заказчиком денежных средств  Подрядчику либо путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в реквизитах настоящего Договора.

3.5. Днем оплаты по настоящему договору считается день поступления денежных средств на расчетный счет либо наличными по приходно-кассовому ордеру.

4.Сроки выполнения работ.

4.1. Подрядчик должен изготовить и доставить на Объект Работ материалы, конструкции, и иное имущество, необходимое для начала выполнения работ по настоящему договору, в течении ( 6)   рабочих дней, следующих за днем поступления денежных средств, указанных в п.3.3 настоящего Договора, на расчетный счет либо по приходно-кассовому ордеру.

4.2. Подрядчик должен начать монтажные работы в течение (  2  ) рабочих дней, следующих за днем поступления денежных средств, указанных в п.3.3 настоящего Договора, на расчетный счет либо по приходно-кассовому ордеру.

4.3. Подрядчик назначает на Объект работ своего представителя – старшего монтажника, который от имени Подрядчика совместно с Заказчиком осуществляет сдачу-приемку выполненных работ по настоящему договору, в том числе подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ.

5. Порядок сдачи и приемки выполненных работ.

5.1. При завершении выполнения Работ по настоящему договору Подрядчик передает подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки выполненных Работ приложение №2 (далее – Акт) в двух экземплярах Заказчику. В случае выявления недостатков заказчик производит окончательный расчет согласно п.3.3., фиксируя недостатки в Акте. Срок устранения недостатков оговаривается и фиксируется в Акте.

5.2. При получении Акта Заказчик обязан передать Подрядчику либо один экземпляр подписанного со своей стороны Акта, либо мотивированный отказ от подписания Акта, составленный в письменной форме.

5.3. Подрядчик в течении 5 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа от подписания Акта, обязан направить своего представителя заказчику для составления Дефектной ведомости и согласования порядка и сроков устранения недостатков выполненных работ.

5.4. В случае несоответствия выполненных Подрядчиком Работ условиям настоящего договора, стороны составляют Акт с перечнем дефектов и необходимых доработок с указаньем порядка их выполнения. Подрядчик обязан произвести необходимые доработки и устранить дефекты без дополнительной оплаты в пределах договорной стоимости Работ.

6. Гарантии.

6.1. Подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

- Своевременное устранение недостатков и\или дефектов выявленных при приемке в сроки, устанавливаемые по соглашению Сторон

6.2. Срок гарантийного обслуживания конструкции и\или работы по их установке по настоящему договору 12 месяцев со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ. В случае, когда производится установка откосов ПВХ гарантийный срок составляет 24 месяца.

6.3. Обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации конструкций недостатки и\ или дефекты, препядствующие нормальной эксплуатации конструкций, в том числе недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), устраняются подрядчиком в течении 20(двадцати календарных дней с момента поступления обоснованной претензии Заказчика).

6.4. Подрядчик обязан устранить указанные в пункте 6.3. настоящего договора недостатки за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на весь период устранения дефектов.

6.5. Указанные в настоящем разделе гарантии не распространяются на случаи:

- преднамеренного повреждения конструкции;

- нарушение Заказчиком условий эксплуатации конструкции.

7. Форс-мажор.

7.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение любого из обязательств по настоящему договору, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием действия обязательств непреодолимой силы, не зависящей от воли сторон, причем обязательство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств. Под обязательствами непреодолимой силы в рамках настоящего договора Стороны понимают: пожар, наводнение, ураган, иные стихийные бедствия, войну, военные действия всех видов, замену текущего законодательства, а также иные чрезвычайные и непредвиденные при данных условиях обстоятельства.

7.2. При возникновении обязательств непреодолимой силы, срок исполнения обстоятельств по настоящему договору продлевается на всё время, в течении которого действуют эти обстоятельства.

7.3. Если обязательства непреодолимой силы действуют в течении более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему договору, путем направления другой стороне уведомления о расторжении настоящего Договора, причем ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков. В этом случае Стороны производят взаиморасчет.

7.4. Сторона, оказавшаяся не в состоянии исполнить обязательства по настоящему Договору ввиду наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно известить другую Сторону о наступлении и\или прекращении действия обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств.

8. распределение рисков между сторонами.

8.1. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования или иного используемого для выполнения настоящего Договора имущество несет предоставившая Сторона.

8.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов Работы до её приемки Заказчиком несет Подрядчик.

8.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов после ее приемки Заказчиком несет Заказчик.

9. Ответственность сторон.

9.1. В случае превышения подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в разделе 4 настоящего Договора более чем 10 рабочих дней, Подрядчик уплачивает Заказчику пени, в размере 0,1% от фактически оплаченной Заказчиком стоимости работ по настоящему договору за каждый день просрочки, но не более 5% от общей суммы Договора.

9.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, указанных в разделе 3 настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику пени  в размере 0,1% от договорной стоимости Работ за каждый день просрочки но не более 5% от общей стоимости Договора.

9.3. Уплата пени не освобождает Стороны от выполнения обязательств по настоящему договору или устранения нарушений.

9.4. В случае отказа Заказчика от оплаты в соответствии с условиями п.3.4. настоящего Договора Подрядчик вправе приостановить проведение монтажных работ до момента выполнения Заказчиком обязанностей по оплате услуг Подрядчика.

9.5. Подрядчик не несет ответственности за:

- неизбежное повреждение стен, подоконников, обоев и естественных откосов при демонтаже конструкций в местах, непосредственно прилегающих к оконным проемам.;

- скрытые дефекты здания, строения(трещины в стенах, несовпадение размеров конструкций параметрам проемов, предназначенных для их установки обнаруженные в процессе демонтажа старой коробки).

- неровности несущих конструкций, стеновых и балконных блоков, допущенные при возведении зданий, сооружений, в том числе различная толщина стен.

- Неисправности в работе вентиляционных и\или отопительных систем, нарушающих нормальные условия эксплуатации оконных и\или дверных блоков и вызывающих запотевание стекол;

- Изменение конфигурации существующих оконных и\или балконных блоков, произведенных по желанию Заказчика, меняющих внешний вид здания, сооружения.

10. Споры.

10.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору или с ним решаются путем переговоров  между Сторонами.

10.2 при невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров, споры подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ.

11. Срок действия договора.

11.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами обязательств по настоящему договору.

12. Дополнительные условия.

12.1 Заказчик на период выполнения Работ по настоящему Договору безвозмездно предоставляет подрядчику закрытые помещения для хранения и складирования материалов, инструментов, оборудования и иного имущества необходимого, для выполнения Работ по настоящему договору.

12.2. Заказчик на период от начала выполнения Подрядчиком Работ и до приемки Заказчиком выполненных работ безвозмездно обеспечивает надлежащую охрану материалов, инструментов, оборудования и иного имущества необходимого, для выполнения Работ по настоящему договору.

13. Прочие условия.

13.1.Любые изменения настоящего договора действительны лишь при условии, что они совершены в письменном виде и подписаны уполномоченными на это представителями Сторон.

13.2. Во всём что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются законодательством РФ.

13.3. Заказчик подтверждает, что ему предоставлена полная информация о потребительских свойствах, технологических особенностях изготовления, установки и эксплуатации конструкции.

13.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющую равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

14. Реквизиты сторон.

Подрядчик:                                                                                                                       Заказчик:

ООО « Хорошие Окна»                                                                                  Ф.И.О._Иванов Иван Иванович

ИНН/КПП: 5027212763/50270100                                                                   ___________________________________________________

Юридический адрес: 140013,Московская область, г. Люберцы                       Адрес регистрации:_Мос. Обл. г. Люберцы ул. Строителей

Улица Попова д.34/1, помещение 7.                                                             д. 1 кв.

Фактический адрес: 140013,Московская область, г. Люберцы                       ____________________________________________________

Улица Попова д.34/1, помещение 7.  Магазин «Мебельный».

р/с 40702810400120030742 в ОАО АКБ «Авангард» г.Москва                         Реквизиты: Паспорт: 1111111111 выдан: УФМС России

БИК: 044525201; к/сч:30101810000000000201                                              01.01.01

Свидетельство ОГРН: Серия 50 №014195430  Выдан:                                   ____________________________________________________

Межрайонной инспекцией ФНС №17                                                           ____________________________________________________

по Московской области, 25.06.2014г.                                                          ____________________________________________________

№1145027013130

Генеральный директор _______________________Левых Д.О.                      Иванов И.И.  / _________________________

Телефон Центрального офиса:        8-495    772-40-34                                              Контактный телефон: 890911111111

Телефон Дополнительного офиса:  8-903    668-08-47                                              Электронный адрес: